I- DATOS DE CONTACTO

- Nombre de la organización/comunidad/miembro

Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento AC (COPEVI)

- Dirección completa (calle, localidad, código postal, país)

Calle Priemro de Mayo Número 151 colonia San Pedro de los Pinos, Ciudad de México, cp 03800, México

- Persona de contacto (nombre completo)

Ana Isabel González González

- Teléfono de contacto

52+55+ 5515 4919        5515 9627

- Correo electrónico

copevi@prodigy.net.mx         anaisa_2g@hotmail.com

II- PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

- Nombre de la experiencia

Masewalme kin chiwa in kaliwa Los indígenas construyendo sus casas

- Lugar dónde se ubica

Sierra Norte de Puebla, región ubicada a 250km al noreste de la Ciudad de México

- Tema central que aborda

La producción social de vivienda indígena utilizando recursos locales para su construcción con el fin de recuperar y  conservar la identidad de los pueblos nahuas y totonacos  e incidir en el  cuidado de la Madre Tierra.

- Descripción de la experiencia

El proyecto surge en 2009 con dos antecedentes que coinciden en el tiempo para que la experiencia surja; por un lado Copevi en ese momento está realizando un análisis de la política nacional de vivienda y desarrolla un planteamiento que pretende  incidir en la forma en que los más pobres pueden acceder a una vivienda adecuada; y por el otro, en un Proceso que Copevi acompaña desde hace dos años ubicado en la Sierra Norte de Puebla, donde  se ha elaborado un plan de trabajo que busca mejorar las condiciones de vida de la población, conservar el medio ambiente, preservar la cultura indígena y crear proyectos de desarrollo.

En ese contexto el Proyecto Masewalme kin chiwa in kaliwa que se desarrolla en conjunto con la organización Comunidades Indígenas Unidas en Defensa del Maíz y nuestra Cultura (CIUDEMAC),  marca su inicio cuando la asamblea de la Ciudemac se plantea comenzar a desarrollar proyectos para la línea estratégica de Desarrollo y Gestión Comunitaria con la intención de mejorar primero el entorno familiar y de esta forma impactar también a las comunidades.

Se inició con un proceso formativo de “Obra escuela” donde se capacitaron constructores locales para construir las primeras 20 viviendas; que actualmente se cuentan con mas de 200 viviendas concluidas en 14 comunidades.

Objetivos

- Mejorar la situación habitacional de los indígenas nahuas y totonacos del municipio de Tepetzintla; ejerciendo el derecho a una vivienda adecuada

- Desarrollar un  esquema de autoproducción de vivienda  utilizando los materiales locales que permitan tener una relación de equilibrio con el medio ambiente, aportando componentes para el mejor aprovechamiento de los recursos (agua, tierra, madera, piedra, etc.)

- Rescatar elementos de la cultura de los pueblos indígenas tanto en el diseño como en la forma de producir las viviendas,  para que ya construidas perdure en las comunidades elementos de identidad que permitan seguir utilizando los espacios familiares según las costumbres sociales y productivas.

- Fortalecer las capacidades autogestivas en los miembros de la organización para la concreción de proyectos de Desarrollo, haciendo énfasis en el trabajo organizado, la participación comunitaria y la autonomía

- Ampliar la visión de desarrollo comunitario en los beneficiarios del Proyecto de vivienda y en los integrantes de la organización en general para comenzar a integrar una agenda de acciones de mejoramiento físico en cada comunidad.

  - Tamaño de la población participante y beneficiaria

La población que participa en el proyecto se ubica en 14 comunidades de 3 municipios: Tepetzintla, Zacatlán y Tetela de Ocampo. Quienes participan son indígenas campesinos  miembros de la Ciudemac, que ahora cuenta con más de 300 afiliados. En tres años, son 255 las familias que han obtenido recursos para la producción de su vivienda; y están en gestión 80 más. Cabe mencionar que todas las comunidades presentar un alto grado de marginación a  nivel estatal, según datos del año 2005 publicados por el Consejo Nacional de Población

  - Alcance territorial (regional, urbano, conjunto habitacional, vivienda)

Las acciones de Masewalme kin chiwa in kaliwa abarcan la totalidad del municipio de Tepetzintla,  una pequeña porción de Zacatlán y Tetela de Ocampo; en conjunto se estima un territorio de 100 km2 donde se encuentran las comunidades interconectadas por carreteras de terracería y brechas, con recorridos de 1 a 3 horas en vehículo.

  - Fecha de inicio/Fases del proceso/Situación actual

| Periodo | Fase | Sucesos |
| --- | --- | --- |
| 2008-2009 | Capacitación y Planeación | Copevi es invitado a fortalecer a la Ciudemac y se diseña un proceso formativo abordando aspectos de derechos de los pueblos originarios, rescate de cultura, planeación estratégica participativa Los miembros de la organización hacen un plan y ubican seis líneas de trabajo: Desarrollo y Gestión Comunitaria, Cuidado de la Madre Tierra, Sistemas de Producción de los Pueblos Náhuatl y Totonaco, Espiritualidad y Cultura , Derechos de los Pueblos Indígenas, Fortalecimiento Organizativo. |
| 2009 | Desarrollo de planteamiento y puesta en marcha | Copevi analiza la política nacional de vivienda y hace un planteamiento técnico-fiananciero-operativo que comparte con otra organización (Pobladores) para poder operar recursos públicos Se hace un diagnóstico de la situación de la vivienda en las comunidades de la región y de los materiales locales tradicionalmente utilizados para la construcción. Se desarrollan talleres de diseño participativo co integrantes de la CIUDEMAC para ubicar la tipología de la vivienda indígena de la zona, quedando un modelo adaptable a cada caso específico Se busca financiamiento de la cooperación internacional y se desarrolla una obra-escuela llamada Masewal tlanichicol cali Casa del encuentro indígena y especialistas capacitan a maestros de obra locales en construcción con tierra. Se inician las primeras 20 casas utilizando recursos públicos para la compra de insumos y las familias aportan sus recursos naturales (tierra, piedra, madera y teja) y su propia mano de obra |
| 2010-2011 | Consolidación del modelo | Se alcanza la construcción de 255 casas (la mitad todavía en proceso) y se forman tres técnicos indígenas (integrándose una mujer) para animar el proceso y dar seguimiento constructivo Las instancias de gobierno observan con interés el modelo, visitan la experiencia y quedan convencidos de que los indígenas pueden acceder al derecho a la vivienda colocando su aporte propio, sin tener que buscar financiamiento crediticio. Se complementa la acción de vivienda con la construcción de algunas tecnologías ecológicas y se capacita a 8 promotores para la construcción de sanitarios secos, tanques de captación de agua y estufas ahorradoras de leña. La Ciudemac fortalece su estructura y se relaciona con gobiernos para llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario |
| 2012 | Ampliación de la escala | Al interior de la Ciudemac se está considerando ampliar el numero de miembros para responder a su requerimiento de vivienda; además se está planteando proyectos de seguridad alimentaria, equidad de género, infraestructura y derechos. EL modelo que se ha trabajado con la CIUDEMAC es posible de replicarse con otras organizaciones de la región y posiblemente Oaxaca |

  - Actores involucrados y papel que desarrollan (organizaciones sociales, ONG, gobierno, universidades, iniciativa privada, cooperación internacional, otros)

| Actor | Nombre | Descripción/papel que desarrolla |
| --- | --- | --- |
| Organización local | Comunidades Indígenas Unidas en Defensa del Maíz y Nuestra Cultura CIUDEMAC | Es la organización que aglutina a los participantes en el proyecto, tiene 7 años de ser formada con una relación cercana a la Pastoral Social. Su referente regional es la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl. |
| ONG | Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento COPEVI | Acompaña el proceso de Desarrollo Territorial con la Ciudemac. Se relaciona con otras redes nacionales e internacionales por el Derecho al hábitat y a la vivienda. Se articularon la red regional de organizaciones indígenas UNITONA. Para el proyecto coordina la operación y gestión de recursos, capacita a la población y da seguimiento técnico. Administra los fondos públicos a solicitud de la CIUDEMAC. Colabora en la gestiona proyectos de desarrollo para la organización local. |
| Agencia de cooperación internacional | Misereor | Es la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo con la cual Copevi tiene un vínculo fundamental para llevar a cabo el acompañamiento a Procesos sociales. Al ser Misereor contraparte, facilita con su financiamiento la aación de copevi en el territorio y le reta a elaborar proyectos que promuevan cambios en la vida de las personas y en su contexto inmediato. |
| Organización Social | Pobladores | Es una organización del movimiento urbano que tiene la facultad de poder canalizar los recursos públicos del Programa nacional de subsidio a la vivienda Esta es tu casa. (Dispersora) A través de esta organización se hace la gestión de recursos para los miembros de la CIUDEMAC. Junto con Pobladores, Copevi participa en la Red de Productores Sociales de Vivienda, con el fin de incidir en la forma en que el gobierno atiende y promueve la PSV. |
| Entidad de Gobierno Federal | Comisión Nacional de Vivienda | Es la instancia pública que diseña la política nacional de vivienda y opera el programa de Subsidios a la vivienda Esta es tu casa, con un porcentaje mínimo destinado a la Producción Social. De dicho programa se gestionan los recursos equivalentes al 50% de la inversión de cada vivienda. Con el proyecto se ha buscado sensibilizar a los funcionarios sobre la manera en que los indígenas pueden acceder al Programa aportando los recursos locales y su propio trabajo. |

III- COMPONENTES QUE ABARCA LA EXPERIENCIA (puede ser uno o varios; en ese último caso incluir una breve descripción de cómo se articulan)

Al concebirse el proyecto se contempló actuar en varias líneas en las que el Programa de Trabajo de la CIudemac está planteado; se incide en tres de ellas: Desarrollo y Gestión Comunitaria, Cuidado de la Madre Tierra y Espiritualidad y Cultura.

- Diseño bioclimático de viviendas y otros componentes del hábitat humano (equipamientos y servicios comunitarios);

El diseño de las viviendas está resuelto en general con dos espacios dormitorios, un espacio multiple con cocina y un portal. Un aspecto fundamental es la construcción de un zarso o tapanco para el guardado de la semilla de maíz que es la cosecha fundamental de la que depende la alimentación de la familia.  Al seguir la tradición constructiva de muros de tierra o piedra  y la construcción de techos a dos o cuatro aguas, se ha favorecido que las viviendas se adecúen al medio ambiente y al tipo de suelo en el que se desplantan; considerando que en ese sentido se mejoran las condiciones de resguardo y se tienen mayores posibilidades de enfrentar los fenómenos naturales.

- Utilización de materiales y tecnologías apropiadas (bajo consumo energético, ecotecnias, etc.);

Cuando el proyecto se plantea cuidar a la Madre Tierra, se considera emplear en menor medida materiales industriales debido al uso excesivo de combustibles para su manufactura y traslado. La población beneficiaria se ha comprometido a utilizar los materiales más cercanos, ya sea tierra o piedra para muros;  la teja se compra en uno de los mismos municipios y la madera para el techo, las puertas y ventanas se extrae de los propios terrenos de los compañeros; igualmente los repellos y pinturas se han fabricado con arcillas de la zona.

Una alternativa viable para los servicios de saneamiento y acceso al agua han sido el empleo de ecotecnias como sanitarios con cámaras de descomposición y tanques de captación de agua de lluvia que se construyeron en 2011;  igualmente la construcción de estufas ahorradoras de leña permite que las mujeres y niños gocen de mejores condiciones de salud y que el consumo de leña se reduzca a una tercera parte para beneficio de los bosques.

- Medidas de mitigación y/o procesos de adaptación al cambio climático y sus impactos en poblaciones de mayor vulnerabilidad;

- Experiencias comunitarias de reconstrucción post-desastre;

- Manejo responsable de los bienes comunes y recursos naturales (reciclaje, compostaje, cuidado de bosques, reforestación, captación y reutilización del agua, agricultura sostenible, etc.);

Desde el año 2011 se realizó un primer acercamiento al tema de reforestación debido al consumo de madera que con el proyecto se hace y a la deforestación existente en la  zona. La organización CIUDEMAC y copevi se han comprometido para impulsar en este año un proyecto que permita colocar las primeras acciones encaminadas a la gestión y aprovechamiento de los bosques y poder en un futuro seguir contando con este recurso natural.

- Fortalecimiento económico de los sectores populares (generación de espacios productivos; agricultura urbana; generación de ingresos para la organización y/o la comunidad; ahorro colectivo; cooperativas; microempresas sociales; etc.);

Una de las fortalezas del planteamiento es el esquema financiero con el que la población puede acceder al subsidio federal. La política de vivienda marca que se requiere tener en combinación un financiamiento crediticio para su obtención, en este caso, la familia se compromete a pagar su crédito en especie o en trabajo, lo cual se ha nombrado un Crédito Social.  Con lo anterior se dinamiza el proceso y no se compromete la economía de la familia.

En el ámbito comunitario, se han fortalecido empresas familiares que han desarrollado una pequeña industria en la fabricación de adobes, tejas y extracción de madera para aquellas familias que por algún motivo no tienen posibilidades de autoproducirlos. De igual manera, cada vivienda construida representa el empleo de un autoconstructor pagado, lo cual evita que por ese tiempo el integrante de la familia emigre de su comunidad para encontrar empleo., en síntesis hay una derrama económica local.

Así mismo, se ha construido un fondo de ahorro donde cada familia beneficiaria aporta la cantidad de $80 USD para acciones que en conjunto deciden su destino, lo cual ha fortalecido el sentido de pertenecía a la organización.

- Rescate, protección y promoción de saberes y valores de sustentabilidad en el campo y la ciudad (solidaridad, complementariedad, respeto, cuidado, derechos humanos, etc.).

Desde la perspectiva de los derechos humanos, se atiende el derecho a la vivienda y durante todo el proceso se enfatiza este derecho con los integrantes de la organización.  Así mismo, el rescate de sabores culturales y constrictivos de las comunidades se ha estado fomentando e intencionando en diversas etapas del proceso.

IV- VALORACIÓN

- Principales impactos (en la vida de l@s participantes, en la comunidad, en el entorno ambiental y urbano, en las políticas públicas y la normatividad, etc.).

Los testimonios de los participantes relatan que ha cambiado drásticamente la calidad de vida de su familia al tener viviendas consolidadas y con mayor espacio; hablan de sentir emoción por haber cumplido un sueño, de sentirse seguros porque se protegen de la lluvia; de sentirse contentos porque la casa les gusta.  En algunas comunidades el proyecto ha promovido que se hagan grupos de trabajo en mano-vuelta con lo que se favorece la unión entre vecinos. En general, la población de la región valora en mejor sentido la utilización de materiales locales y la tipología campesina de las viviendas del proyecto sobre las casas realizadas con block y cemento.

El diálogo entre constructores de diferentes generaciones ha propiciado que sean rescatadas algunas técnicas constructivas que los más jóvenes no estaban acostumbrados a utilizar; principalmente en las que se emplea tierra cruda como el adobe y el bajareque. Los técnicos indígenas han experimentado diversas técnicas para repellos y pinturas utilizando recetas antiguas y obteniendo muy buenos resultados

En cuanto a las políticas públicas, si bien no se ha incidido en las reglas de operación del programa nacional de subsidios, si se ha defendido que el Crédito Social sea admitido como un esquema financiero que responde a las características de la población en pobreza como la que participa en la Sierra Norte de Puebla.

Otro impacto positivo es que el alcance de las viviendas ha sido bastante significativo; es decir, se han realizado viviendas más grandes y con mejores acabados que las realizadas por empresas constructoras en la zona urbana.

- Principales obstáculos enfrentados.

A nivel comunitario, es común que muchos proyectos de desarrollo vinculados a recursos públicos sean entregados a las familias en forma de ayudas, sin generar una corresponsabilidad real; en este caso, era necesario trabajar con aquellas familias comprometidas a aportar en especie y trabajo casi el 50% de lo necesario para contar con una vivienda. Aunque al principio hubo dudas y difícilmente se comprometieron las primeras 20 personas, ahora quienes se inscriben tienen claro el compromiso y buscan aportar más allá para consolidar su vivienda con mayor alcance.

En el caso del acceso a recursos públicos; fue importante invitar a los funcionarios a observar la calidad de las viviendas y compararlas con las que la iniciativa privada desarrolla para que se convencieran de que la inversión en estos proyectos representa mejoras reales en la población pobre sin acceso a créditos convencionales. Después de la visita, se logró  un mejor entendimiento en los ritmos en que la población rural desarrolla sus viviendas y se demostró que debe haber una sinergia de esfuerzos para lograr que un proceso como este pueda sostenerse.

- Lecciones que aporta la experiencia (reflexiones y principios útiles para otros casos).

- Para este proyecto fue fundamental llevar a cabo una propuesta operativa que consideró los aspectos técnicos, sociales, financieros y organizativos para después diseñar una estrategia que conjuntara los aportes de los diversos actores.

- Trabajar con población organizada siempre es un principio para copevi; en este caso haber trabajado previamente y tener un plan estratégico de desarrollo dio las condiciones idóneas para enmarcar el proyecto de vivienda con el enfoque  logrado

- Participar en espacios de diálogo con otras instancias a nivel regional y nacional permitió tener un paraguas que cobijara la experiencia sobre todo frente a los funcionarios públicos pues se tenía un referente confiable.

V- OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD

- Fuentes de información sobre la experiencia (informes, publicaciones, documentos de trabajo, entrevistas, etc.).

Folleto  Producción Social de Vivienda Indígena .Una alternativa para el derecho a la vivienda desde los pueblos originarios. Ana Isabel González, copevi 2010

Cartel   Producción Social de Vivienda Indígena; preparado para el 3er encuentro de la Plataforma Mesoamericana de construcción con materiales locales Mesoameri-kaab

Folleto de difusión: Preguntas básicas de los solicitantes de vivienda

Video   Masewalme kin chiwa in kaliwa. Copevi, 2011. 7 minutos.

- Otros comentarios generales que considere importante agregar.